| Plano de Obras 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código SIASG | Descrição | Grupo | Valor Total | Valor estimado | Grau de Prioridade (Baixo, Médio ou Alto) | Data estimada | Justificativa |
| 5622 | Construção do Novo Forum de Humaitá | OBR | R$ 5.868.025,70 | R$ 2.347.210,28 | Alto | ago/2023 | * Valor previsto para gasto em 2023. Atualmente o Fórum de Justiça daquela comarca encontra-se localizado na Rua Monteiro, 2443, Centro, e abriga as as unidades cível, criminal e juizado especial, porém as instalações hoje disponíveis não atendem de maneira satisfatória às demandas daquele Município. Portanto, com a construção do novo Fórum, o Tribunal de Justiça disponibilizará ao jurisdicionado um espaço moderno, amplo e com custo de manutenção reduzido, possibilitando, com isso, o atendimento às demandas jurídicas de forma eficiente e eficaz |
| 5622 | Construção de Torre de juizados no terreno Fórum Des. Mário Verçosa | OBR | R$ 33.930.163,32 | R$ 4.847.166,19 | Alto | out/2023 | * Valor previsto para gasto em 2023. Atualmente o edifício do referido Fórum encontra se defasado considerando o tempo de sua inauguração, tornando essenciais medidas de adequações, revitalização dos sistemas e ampliações necessárias para melhor prestação dos serviços e atendimento aos jurisdicionados. |
| 5622 | Construção do Novo Forum de Iranduba | OBR | R$ 6.057.705,46 | R$ 1.211.541,09 | Alto | out/2023 | * Valor previsto para gasto em 2023. Atualmente o Fórum de Justiça daquela comarcaencontra-se instalado em um terreno cedido pela Prefeitura Municipal de Iranduba, sito na Av. Amazonino Mendes, 114, Centro, e abriga as unidades da 1ª e 2ª Vara de Justiça, porém, no intuito de melhoraria e ampliação dos serviços prestados aos jurisdicionados, está previsto a implementação de mais duas unidades judiciárias, sendo assim, a edificação que hoje se encontra instalado o Fórum de Justiça, além de não ser de propriedade do Tribunal, e por esse motivo não poder ser objeto de licitação de obras ou reformas, não comportaria, de maneira satisfatória, todas as instalações necessárias para o atendimento às demandas daquele Município. Portanto, faz-se necessário a construção de um novo fórum, em um outro endereço, em que disponibilizará ao jurisdicionado um espaço moderno, amplo e com custo de manutenção reduzido, possibilitando, com isso, o atendimento às demandas jurídicas de forma eficiente e eficaz. |
| 5622 | Construção do Centro de Práticas Pedagógicas | OBR | R$ 25.342.522,14 | R$ 7.039.589,48 | Alto | ago/2023 | * Valor previsto para gasto em 2023. A construção do Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na capital amazonense é necessária para proporcionar instalações físicas apropriadas para capacitação continuada dos magistrados, servidores e colaboradores do Poder Judiciário, centralizando todas as atividades correlatas em um único edifício, objetivando, desta forma, a melhoria no desempenho do Tribunal frente às Metas do CNJ e no atendimento institucional |